**Reunião 01 – 14/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Ausente - Complicações Pessoais |

**Assuntos Discutidos**

* Se adicionar nas contas (GitHub, discord, ferramentas abaixo, etc.);
* Apresentação dos temas;
* Horários e rotina;
* Ferramenta de reunião – Microsoft Teams;
* Ferramenta de gestão – Planner.

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| População de tarefas na ferramenta de gestão | 15/09/2022 | Leonardo, Matheus L. |

**Reunião 02 – 16/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Ausente - Complicações Pessoais |

**Assuntos Discutidos**

* Explicar os rótulos das tarefas para o grupo;
* Informar o Matheus Fernandes para data do ensino do Figma;
* Tarefas para concluir sobre git e início a atualização da documentação.

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Atualizar Documentação | 19/09/2022 | Leonardo, Matheus L |
| Ensinar Figma | 19/09/2022 | Matheus F. |

**Reunião 03 – 19/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Matheus Fernandes mostrou Figma;
* Atualizar documentação.

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Criação de protótipos | 21/09/2022 | Todos |
| Ensinar Figma | 19/09/2022 – Feito | Matheus F. |
| Atualizar Documentação | 19/09/2022 - Feito | Leonardo, Matheus L |

**Reunião 04 – 21/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Ausente – Não estava em casa |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Product Backlog e grafico Burndown
* Prioridade Sprint Backlog
* Oficializar rotação de cargo
* Designar algumas tarefas
* Dropar tarefa do protótipo onde todos iriam fazer, deixando para Leonardo e Samuel.
* Listar conhecimentos das tarefas

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Criação de protótipo – Site institucional | 23/09/2022 | Leonardo, Samuel |
| Product Backlog | 21/09/2022 – Feito | Todos |
| Sprint Backlog | 21/09/2022 - Feito | Todos |

**Reunião 05 – 27/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Diligenciar tarefas novas
* Apontar aprimoramentos no site
* Rebeca apresentou o site

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Criação de protótipo – Site institucional | 23/09/2022 - Feito | Leonardo, Samuel |
| Site Institucional | 27/09/2022 – Feito | Rebeca |
| Modelagem Lógica | 30/09/2022 | Todos |

**Reunião 06 – 30/09/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Ausente – Não justificado |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |
| Vitor Paiva | Ausente - Não justificado |

**Assuntos Discutidos**

* Apresentação do relacionamento de tabelas
* Designar algumas tarefas
* Aprimorar descrição do product backlog

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Modelagem Lógica | 30/09/2022 - Feito | Todos |
| Criação do protótipo – Login, cadastro, simulador financeiro e dashboard | 03/10/2022 | Samuel, Leonardo |
| Aprimorar dashboard | 30/09/2022 - Feito | Todos |
| Atualizar documentação – Contexto e justificativa | 03/10/2022 | Matheus L. |

**7ª REUNIÃO 03/10/22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Assuntos a respeito do protótipo e páginas

**8ª REUNIÃO 10/10/22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Simulador financeiro;
* API do Arduíno;
* Slide Apresentação;
* Atualização da estrutura do banco de dados.

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Simulador Financeiro | 19/10/2022 | Matheus L., Matheus F., Leonardo |
| API do Arduino | 19/10/2022 | Samuel, Leonardo |
| Slide de Apresentação | 19/10/2022 | Rebeca |

**9ª REUNIÃO 12/10/22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Aplicar a mudança na conexão de internet no diagrama de solução;
* Planilha de risco;
* Modelo do banco de dados – ajustes;
* Selects do banco;
* Calculadora financeira;
* Validação cadastro login;
* Dashboard informando diária, e explicando as métricas;
* Ondinhas do site;
* Slide de apresentação.

**10ª REUNIÃO 19/10/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Alinhamento do projeto para todos participantes;
* Finalização calculadora;
* Finalização do dashboard.

**Plano de Ação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | **Prazo** | **Responsável** |
| Simulador Financeiro | 19/10/2022 – Feito | Matheus L., Matheus F., Leonardo |
| API do Arduino | 19/10/2022 – Feito | Samuel, Leonardo |
| Slide de Apresentação | 19/10/2022 – Feito | Rebeca |

**11ª REUNIÃO 21/10/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Presença** |
| Leonardo Brito | Presente |
| Matheus Fernandes | Presente |
| Matheus Leone | Presente |
| Samuel Oliveira | Presente |
| Rebeca Lia | Presente |

**Assuntos Discutidos**

* Ensaio;
* Finalização da calculadora – De acordo com feedback recebido.